行政院農業委員會臺南區農業改良場

視聽教室音場改善採購案徵求文件

壹、採購標的：本場視聽教室音場改善。

ㄧ、場域面積：約200m2（詳平面示意圖等，標期內可現勘）。

二、地點：本場農業推廣課視聽教室。

三、採購規格：1.燈光控制器1臺、2.LED簡報投射燈1只、3.舞台投射燈3只、4.模組式接收主機1臺、5.手握無線麥克風3支、6.領夾無線麥克風1支、7.頭戴無線麥克風線1條、8.主機接收模組4片、9.天線放大器2組、10.喇叭1式；喇叭選用與配置應依音場模擬圖及現場實測為主(喇叭4只、超低音喇叭2只、二音路喇叭2只；供參考)、11.超低音功率放大器1臺、12.藍光DVD1臺、13.環繞主機1臺等安裝、測試及舊有音箱拆除、線路更新等。

貳、執行期間：自決標次日起7日內提出施工計畫書供本場審查，審查同意次日起25日內完工，工程完工次日起10個日內完成操作教育訓練。

參、預算經費：新臺幣29萬元整。

肆、評審方式

一、原則：本案依據政府採購法第49條規定採最有利標精神，公開徵求廠商企劃書。

二、評審作業流程：

1.由本場先就投標廠商之資格進行審查，符合者始可參加評審。

2.各投標廠商之評審文件，開封後另交由本場「評審小組」評分(評審會議：105年3月18日上午10時30分，請投標廠商屆時至場進行簡報，如未到場，逕由評審小組就企劃書評分)。

3.評分法：採序位法。各評審委員對各廠商之評分以100分為滿分，各評審委員依據廠商所提供之「企劃書」及報價進行評分，評分項目詳如評分表，再依加總分數高低轉換為序位。以合計值最低且評分平均分數達70分者為最符合本場需要廠商。

4.評審小組評寫之「評審表」排定之序位登記於評審總表內，進行序位數字加總，以加總數字最低者為排序第一名最符合需要廠商，次低者為第二名，餘依此類推。

5.若同時有兩家（含）以上廠商序位合計數相同且最低時，以標價低者優先議價。評審過程，如遇爭議，得由評審小組召集人作結論說明。

6.為尊重評審委員，廠商不得要求自行計算成績或顯示各廠商得分明細。

7.決選後「評審表」及「評審總表」當場由評審小組密封存檔。

伍、評審文件規格

一、企畫書編排格式：中文由左至右橫式繕打，A4紙張，如大於A4紙張，得摺疊成A4尺寸，裝訂線在左側。

二、企畫書撰寫內容：依評分表所載評分項目及上述規格內容製作。

陸、議價及決標方式

一、評審結果之最符合需要廠商優先取得議價權。

二、最符合需要廠商應於評審結束後，另依本場時間辦理議價。

附表：臺南區農業改良場105年視聽教室音場改善企劃書評分表

| 項次 | 評審項目 | 說 明 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廠商實績 | 廠商最近兩年內承辦大型議事廳或大型會議室類案實績、會議廳維修保養能力實績經驗、現場勘察文件之經驗及成果簡介、施作時程規劃、配合度及履約績效。 | 20 |
| 2 | 規格及規範 | 依廠商提供之設備規格、規範評分其是否適宜等。 | 30 |
| 3 | 施作品質、保固服務內容 | 施作品質、保固服務、保固期內容。 | 30 |
| 4 | 廠商報價 | 係以廠商依據本案規格，於本場公告預算範圍內提供之報價金額(總價及細目分析合理性)作為評分參考。 | 20 |
|  | 總分 |  | 100 |